Luxstage

舞台灯 B2B 独立站

软件开发说明书

基于 WordPress 内容管理系统

版本：V1.0

日期：2026 年 6 月

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

随着全球演出市场持续增长，舞台灯具的国际需求逐年攀升。Luxstage 作为新锐舞台灯品牌，致力于为全球演出租赁公司、活动集成商和工程商提供高品质的专业舞台灯具。当前亟需建立一个轻量化的 B2B 品牌独立站，用于展示品牌形象、产品线和生产能力，并通过线上渠道将潜在客户引流至线下交易场景。

## 1.2 项目目标

- 建立 Luxstage 品牌线上形象，提升品牌在海外的认知度

- 完整系统地展示舞台灯产品线，支持多参数维度的产品筛选与对比

- 提供便捷的询盘（RFQ）入口，促进潜在客户主动留资

- 实现产品目录（Catalog）PDF 在线预览与下载功能

- 整合基础 SEO 能力，获取搜索引擎自然流量

- 为后续线下拜访和展会邀约提供线上预热触点

## 1.3 品牌概述

品牌名称：Luxstage，定位为专业舞台灯具制造商。产品涵盖摇头灯（Moving Head）、LED Par灯、频闪灯（Strobe）、效果灯（Effect Light）等品类。核心目标市场为欧美及东南亚的演出租赁商、活动公司、灯光工程商。品牌卖点聚焦于工厂直供、OEM/ODM 能力、CE/UL/RoHS 认证以及快速交货周期。

# 二、需求分析

## 2.1 功能需求

| 优先级 | 功能模块 | 功能描述 | 关键要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 公司展示 | 品牌故事、工厂实力、资质认证展示 | About Us 页面，含图文混排、视频嵌入、证书轮播 |
| P0 | 产品展示 | 多品类舞台灯产品展示与筛选 | 自定义产品类型，支持多维度参数（功率、光源、控制协议、重量等） |
| P0 | 产品目录下载 | PDF 格式产品目录在线预览与下载 | 支持按品类分段下载，下载需留资（Lead Magnet） |
| P0 | 询盘表单 | 潜在客户提交产品询盘/RFQ | 支持产品关联询盘，自动通知销售团队，支持附件上传 |
| P0 | 联系页面 | 公司联系方式、地图、留言表单 | 多联系方式展示，Google Maps 嵌入，留言自动回复 |
| P1 | 多语言支持 | 支持英语/西班牙语/中文等多语言 | 采用 WPML 或 Polylang 实现多语言切换 |
| P1 | SEO 优化 | 搜索引擎友好，获取自然流量 | Meta 标签、结构化数据、XML Sitemap、面包屑导航 |
| P1 | 博客/资讯 | 发布行业资讯、产品应用案例 | 分类管理，支持标签，与产品关联 |
| P2 | 在线报价 | 客户选择产品后获取预估价格 | 但不支持在线支付，报价仅作为询盘参考 |

## 2.2 非功能需求

- 性能要求：页面加载时间不超过 3 秒（Lighthouse 评分 >= 80）；产品图片使用 WebP 格式并启用 CDN 加速

- 安全要求：部署 HTTPS/SSL；安装安全防护插件（如 Wordfence）；限制登录尝试次数

- 可维护性：采用子主题（Child Theme）开发，确保主题更新不覆盖自定义修改

- 兼容性：支持 Chrome / Firefox / Safari / Edge 最新版本，支持移动端自适应

- 可用性：后台管理界面简洁，非技术人员可自行更新产品和内容

# 三、技术方案

## 3.1 技术选型

3.1.1 内容管理系统

选用 WordPress 作为基础 CMS 平台。WordPress 拥有成熟的生态系统、丰富的插件库和强大的自定义文章类型（Custom Post Type）功能，能够灵活满足 B2B 产品展示的复杂需求。相比于 Shopify，WordPress 在内容管理和定制化方面具有明显优势，且总体建站成本更为可控。

3.1.2 页面构建器

推荐使用 Elementor Pro 作为可视化页面构建器。Elementor 提供直观的拖拽编辑体验，可快速搭建响应式页面布局，且对 SEO 友好。结合其主题构建器（Theme Builder）功能，可自定义产品详情页模板、归档页模板等。

3.1.3 主题选择

建议基于 GeneratePress 或 Astra 作为基础主题框架，并开发子主题（Child Theme）进行定制。这两种主题以轻量、高性能著称，兼容主流页面构建器，且代码规范易于二次开发。

## 3.2 系统架构

系统采用经典分层架构，整体技术栈如下：

| 架构层次 | 实现方案 |
| --- | --- |
| 表现层 | Elementor Pro 构建的响应式前端页面 |
| 内容管理层 | WordPress 核心 + Custom Post Type + ACF Pro |
| 数据存储层 | MySQL / MariaDB 数据库 |
| 缓存层 | WP Rocket + Redis Object Cache |
| CDN/加速层 | Cloudflare CDN + 图片懒加载 |
| 安全防护层 | Wordfence + SSL + 登录保护 |
| 邮件服务层 | SMTP（SendGrid / AWS SES）发送询盘通知 |

## 3.3 核心插件方案

以下为推荐的核心插件清单，根据 P0-P2 优先级逐步实施：

| 优先级 | 插件名称 | 类型 | 用途 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Elementor Pro | 页面构建器 | 可视化拖拽建站，模板自定义 | 付费（~$99/年） |
| P0 | ACF Pro | 自定义字段 | 产品多参数管理，扩展字段 | 付费（~$49/年） |
| P0 | Fluent Forms | 表单插件 | 询盘表单，RFQ，留资下载表单 | 付费（~$39/年） |
| P0 | Rank Math SEO | SEO 优化 | Meta 管理，结构化数据，Sitemap | 免费/PRO |
| P1 | WPML | 多语言 | 多语言内容管理 | 付费（~$79/年） |
| P1 | WP Rocket | 缓存优化 | 页面缓存，CSS/JS 压缩 | 付费（~$59/年） |
| P1 | Wordfence | 安全防护 | 防火墙，恶意扫描，登录保护 | 免费/PRO |
| P2 | Envira Gallery | 产品画廊 | 产品图片/视频展示 | 付费（~$29/年） |
| P2 | Newsletter | 邮件营销 | 订阅管理，EDM 推送 | 免费 |

# 四、功能模块详细设计

## 4.1 产品管理系统

产品管理是本项目的核心模块。舞台灯产品具有参数维度多、规格差异大的特点，通过 WordPress 自定义文章类型（CPT）+ ACF Pro 自定义字段实现灵活管理。

4.1.1 产品分类体系

产品采用三级分类体系：

- 一级分类（品类）：摇头灯、LED Par灯、频闪灯、效果灯、追光灯、控制器

- 二级分类（系列）：如 X-Series、Pro-Series、Eco-Series 等

- 三级标签：按应用场景（演唱会、婚礼、演播厅、Disco）、功率等级等标记

4.1.2 产品参数字段定义

使用 ACF Pro 为产品定义以下自定义字段组（Field Groups），覆盖舞台灯的核心技术参数：

| 参数组 | 字段名 | 字段类型 | 说明/示例值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 光源类型 | 下拉选择 | LED / 氙灯 / 卤素灯 / 激光 |
| 基本信息 | 功率 | 文本/数字 | 如 200W, 350W, 1200W |
| 基本信息 | 色温 | 文本 | 如 3200K-8000K 可调 |
| 基本信息 | 光源寿命 | 文本 | 如 50000 小时 |
| 光学参数 | 光通量 | 数字 | 单位：流明（lm） |
| 光学参数 | 光束角度 | 文本 | 如 4°-42° 电动变焦 |
| 光学参数 | 显色指数（CRI） | 数字 | >= 90, >= 95 等 |
| 控制协议 | DMX 通道数 | 数字 | 如 16CH, 24CH, 36CH |
| 控制协议 | 控制协议类型 | 多选 | DMX512 / RDM / Art-Net / sACN |
| 控制协议 | 无线控制 | 布尔/开关 | 是否支持 CRMX / W-DMX |
| 物理特性 | 重量 | 数字 | 单位：kg |
| 物理特性 | 尺寸 | 文本 | 如 350x250x450mm |
| 物理特性 | 防护等级 | 下拉选择 | IP20 / IP65 / IP67 |
| 电气参数 | 电压 | 文本 | 如 AC 100-240V, 50/60Hz |
| 电气参数 | 最大功耗 | 数字 | 单位：W |
| 功能特性 | 效果类型 | 多选 | 颜色盘/图案盘/棱镜/雾化/缩放 |
| 功能特性 | 调光曲线 | 多选 | 线性/S-Curve/L-Curve |
| 功能特性 | 刷新率 | 文本 | 如 2000Hz-25000Hz 可调 |
| 附件 | 包含附件 | 文本区域 | 电源线、信号线、挂钩、说明书 |
| 附件 | 可选配件 | 文本区域 | 飞行箱、灯钩、保险绳 |
| 认证 | 认证标准 | 多选 | CE / RoHS / UL / ETL / FCC |

4.1.3 前台产品展示

产品列表页支持按品类、系列、应用场景等多维筛选，采用 Ajax 无刷新加载。产品详情页采用模块化布局，依次展示：产品主图/视频画廊 -> 核心参数摘要 -> 技术规格表 -> 产品特性描述 -> 下载资料区 -> 相关询盘表单。

## 4.2 询盘与留资系统

Fluent Forms 作为主力表单插件，支持以下表单场景：

- 通用联系表单：姓名、邮箱、公司名称、电话、留言内容，自动回复确认邮件

- 产品询盘（RFQ）表单：在每款产品详情页底部嵌入询盘按钮，点击弹出表单并自动关联产品 SKU。表单字段含产品型号、数量、期望单价、特殊要求、附件上传（如需求规格书）

- 目录下载表单（Lead Magnet）：用户填写姓名、公司、邮箱、电话后获取产品目录 PDF 下载链接。所有留资数据自动同步至 CRM 或导出 CSV

- 批量询盘表单：客户可在产品列表页勾选多个感兴趣的产品，一键发起批量询盘

## 4.3 产品目录下载模块

产品目录以 PDF 格式提供下载，按品类拆分为独立文件并打包整站合辑。实现方案如下：

- 后台生成：使用 PDF 生成工具（如 mPDF / TCPDF）将产品数据动态渲染为 PDF 文件，或手动上传设计好的产品目录 PDF

- 前端展示：在产品详情页和产品列表页提供"下载 PDF"按钮，点击触发留资验证流程

- 权限控制：首次下载需填写表单，二次下载使用 Cookie 或邮箱验证链接免填表单，提升转化体验

- 多语言目录：支持按当前语言版本展示对应的 PDF 目录文件

## 4.4 SEO 优化模块

通过 Rank Math SEO 插件实现以下 SEO 策略：

- 自动生成 XML Sitemap 并提交至 Google Search Console

- 为每个产品页面和分类页面配置独立 Meta Title / Description / Keywords

- 集成 Schema.org 结构化数据（Product、Organization、BreadcrumbList）

- 自动生成面包屑导航（Breadcrumb），提升用户浏览深度

- 图片 Alt 标签自动填充产品名称，提升图片搜索排名

- 页面 URL 结构优化：/products/{category}/{product-slug}/

## 4.5 多语言支持

采用 WPML 插件实现多语言内容管理。初期支持英语（默认）和中文两个版本，后续根据市场反馈扩展西班牙语、法语、阿拉伯语等。WPML 与 ACF Pro 兼容性良好，可自动识别自定义字段内容进行翻译管理。

# 五、页面结构与导航

## 5.1 站点地图

整体站点结构如下：

- 首页（Home）—— Hero Banner + 热门产品展示 + 认证资质 + 最新资讯

- 产品中心（Products）—— 产品分类导航 -> 产品列表（多维筛选） -> 产品详情

- 关于我们（About Us）—— 品牌故事 + 工厂介绍 + 生产流程 + 资质证书

- 应用案例（Applications）—— 按场景分类展示产品应用案例图集

- 资料下载（Downloads）—— 产品目录 PDF、技术文档、用户手册

- 新闻资讯（Blog）—— 行业动态、新品发布、参展信息

- 联系我们（Contact Us）—— 联系表单 + 地图 + 联系方式 + 社交链接

## 5.2 页面原型描述

首页布局（三屏结构）

第一屏（Hero）：全宽大图轮播 + 品牌标语 + "获取产品目录"CTA按钮。突出 Luxstage 品牌形象和核心产品线。第二屏（Products）：展示 4-6 款旗舰产品图片和名称，点击跳转至产品详情。第三屏（Certificates & Trust）：展示 CE/UL/RoHS 等认证图标、客户 LOGO 墙、工厂实拍图，建立信任感。

产品列表页

左侧为多维筛选区（品类、功率段、光源类型、控制协议），右侧为产品网格展示。每条产品显示缩略图、产品名、核心参数摘要（功率、光源、重量）和"询价""详情"按钮。支持排序（最新/最热/按价格区间）。

产品详情页

页面从上到下依次为：产品主图画廊（支持缩略图切换）+ 核心参数浮层 -> 技术规格全表 -> 产品特性图文描述 -> 应用场景图(多图) -> 相关产品推荐 -> 询盘表单。其中"询盘"在页面右侧随滚动固定显示，确保留资入口始终可见。

联系页面

左侧为联系表单（Fluent Forms 构建），右侧为公司信息：地址、电话、邮箱、WhatsApp 二维码、Google Maps 嵌入地图。表单提交后自动发送确认邮件至客户邮箱，同时通知销售团队跟进。

# 六、数据模型设计

## 6.1 自定义文章类型（CPT）

系统共设计三个核心自定义文章类型：

| CPT 名称 | 标识（Slug） | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品 | product | 存储所有舞台灯产品信息，关联 ACF 自定义字段组 |
| 应用案例 | application | 存储产品应用案例，按场景分类 |
| 产品目录 | catalog | 管理 PDF 目录文件，支持多版本管理 |

## 6.2 分类法（Taxonomy）

注册以下自定义分类法用于产品组织和筛选：

- 产品品类（product_category）：层级分类，对应一级/二级分类

- 应用场景（application_scene）：标签式分类，如"演唱会""演播厅""婚礼"

- 光源类型（light_source）：标签式分类，如"LED""氙灯""激光"

- 认证标准（certification）：标签式分类，如"CE""UL""RoHS"

# 七、开发计划与里程碑

## 7.1 实施路线图

整个项目分为四个阶段，预计总工期 8-10 周：

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 第 1-2 周 | 环境搭建、主题配置、基础插件安装、CPT 创建 | 开发环境就绪，后台可管理产品 |
| M2 | 第 3-5 周 | 产品展示模块开发、ACF 字段配置、产品数据录入 | 产品列表/详情页上线，支持多参数展示 |
| M3 | 第 6-7 周 | 询盘表单、目录下载、联系页面、SEO 配置 | 留资链路打通，核心功能闭环 |
| M4 | 第 8-10 周 | 多语言配置、性能优化、安全加固、内容填充 | 全站上线，Lighthouse >= 80 |

# 八、预算参考

## 8.1 年度运营成本估算

以下为独立站上线后每年维护运营的成本估算（人民币）：

| 项目 | 年费估算 | 频次 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 域名 | 80 | 年付 | luxstage.com 等主力域名 |
| 主机/VPS | 1500-3000 | 年付 | 推荐 Cloudways / SiteGround 托管 |
| Elementor Pro | 700 | 年付 | 可视化页面构建器授权 |
| ACF Pro | 350 | 年付 | 自定义字段管理授权 |
| Fluent Forms Pro | 280 | 年付 | 表单插件授权 |
| WPML | 560 | 年付 | 多语言插件授权 |
| WP Rocket | 420 | 年付 | 缓存优化授权 |
| SSL 证书 | 0 | 免费 | Let's Encrypt 免费签发 |
| 合计（基础） | 3890-5390 | 年付 |  |

## 8.2 一次性开发费用估算

若外包给建站服务商开发，一次性费用参考区间（不含年度续费）：

- 基础套餐（含 P0 功能 + 一款主题）：8000 - 15000 元

- 标准套餐（P0 + P1 功能 + 多语言 + SEO）：15000 - 30000 元

- 定制开发套餐（全功能 + 深度定制）：30000 - 60000 元

# 九、风险与应对策略

| 风险编号 | 风险描述 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | WordPress 插件兼容性问题 | 功能异常或网站崩溃 | 搭建 Staging 环境测试，选择长期维护的成熟插件 |
| R2 | 产品数据录入工作量大 | 产品上线延迟 | 批量导入使用 WP All Import，模板化录入流程 |
| R3 | 多语言翻译质量不达标 | 海外用户体验下降 | 初期机翻 + 人工校对，后续聘请专业翻译 |
| R4 | SEO 效果不及预期 | 自然流量不足 | 同步推进 Google Ads 和社交媒体运营 |
| R5 | 询盘表单遭受垃圾信息 | 销售团队效率降低 | 启用 Fluent Forms 蜜罐 + reCAPTCHA + 关键词过滤 |

# 附录

## A. 参考来源

[1] 小兽WordPress - 照明灯具行业的WordPress建站深度解决方案, https://www.seo628.com/2088.html

[2] 跨境魔方 - 照明灯具新团队:如何从0到1低成本搭建独立站, https://www.upkuajing.com/knowledge/zixun/25635

[3] 邦赢网络 - 2026年外贸建站必须具备哪些功能, https://bangying360.com/shanghai/news/show874630.html

[4] 歪猫网络 - 建WordPress外贸网站前灵魂三问, https://www.waimaoyes.com/jianzhan/8188.html

[5] FUNION - 如何利用ACF PRO自定义字段插件实现产品管理, https://www.funion.co/yxsz/15396.html

[6] Built Mighty - WordPress for B2B Companies: Features That Actually Matter, https://builtmighty.com/wordpress-b2b-companies-features-that-matter/